## Slide 1: Специфика внедрения АСУ «1С:ERP» на АО «НПО «МРТЗ» на конкретных примерах с рекомендациями
Лебедев Олег,
Руководитель АСУП
АО «НПО«МРТЗ»

## Slide 2: История АО «НПО «МРТЗ»
Год основания – 1900
Начало выпуска
радиоаппаратуры – 1945 год

## Slide 3: Состояние АСУП до внедрения 1С:ERP
Ядро КИС – АСУП «Горизонт»
2004 год – решение о замене АСУП
«Горизонт» на Axapta
К 2015 году - несколько автономных
информационных систем – «Axapta»,
«1С:Бухгалтерия 6.0», «Баланс», «Оазис», «Налогоплательщик».
2015 год – решение о внедрении новой КИС.

## Slide 4: Выбор системы
Цель внедрения – замена разрозненных АСУ на единую КИС класса ERP
Задачи внедрения системы - автоматизация:
  Бухгалтерский учет и расчет
  себестоимости
  Бюджетирование и казначейство
  Зарплата и персонал
  Производство

## Slide 5: Выбор консультантов (критерии)
Опыт внедрения на аналогичных предприятиях
Наличие успешных завершен-
ных проектов
Рекомендации и отзывы
от других заказчиков
Цена
Адекватность

## Slide 6
1С:ERP 2
+
=
Проект автоматизации

## Slide 7: Первые шаги в проекте
Проведение предпроектного обследования с целью:
  Ознакомить консультантов с нашими требованиями и спецификой
  Совместно подготовить и
  согласовать договор на внедрение

## Slide 8: Первые шаги в проекте
Внедряемый функционал:
  Планировали только БУ
  Консультанты убедили, что первым проектом должно стать не только внедрение Регламентированного учета, но и расчета себестоимости – чтобы «закрыть» функциональность 3-х ИС: Axapta, 1С:Бухгалтерия 6.0, частично, «Горизонт»
Количество рабочих мест:
  Планировали 15 АРМ
  После предпроекта – более 50 АРМ

## Slide 9: Первые шаги в проекте
Сроки внедрения:
  «Привязка» к отчетным периодам
График платежей:
  Аванс и расчет по факту исполнения этапов договора
Состав команды:
  Следить и требовать, чтобы проект выполняли те же консультанты, что участвовали в предпроекте

## Slide 10: Кадровые ресурсы проекта
Проектная команда с нашей стороны:
  РП – главный бухгалтер
  Владельцы процессов
  Ключевые пользователи
  Администратор проекта
  ИТ-специалисты
Проектная команда со стороны ВЦ «Раздолье»:
  Руководитель проекта
  Консультанты-аналитики
  Разработчики

## Slide 11: Организация взаимодействия в проекте
Совещания проектной группы:
  Проводились еженедельно в согласованное время
  Участники – в среднем 12 человек - костяк
  Актуализация списка задач проекта. Не терять темп!
  Согласование спорных вопросов
  Контроль
«1С:Документооборот 8»:
  Согласование и ознакомление с проектными документами
  Уведомления по почте с копией руководителям

## Slide 12: Сложные задачи проекта
Инфраструктурные задачи:
  Понадобилась частичная модернизация ЛВС
  Потребовалось модернизировать 12 компьютеров, заменить 6 компьютеров, закупить дополнительно 12 компьютеров
  В планах – покупка нового сервера приложения и терминального сервера
Финансовые:
  Наш бюджет проекта возрос из-за решения инфраструктурных проблем
  Бюджет работ Консультантов возрос из-за появления дополнительных требований к функционалу системы (доработки)
  Докупка лицензий

## Slide 13: Сложные задачи проекта
Изначальный план:
  Автоматизация бухгалтерского учета (200-Приказ, 275-ФЗ)
  Автоматизация 15 АРМ в бухгалтерии
Текущий результат:
  Автоматизирована вся цепочка движения ТМЦ и ГП
  Своими силами автоматизированы склады
  В системе работает до 100 пользователей

## Slide 14: Сложные задачи проекта
Перераспределение функций:
  Ввод первичных документов из
  ВЦ «на места»
  Создана группа НСИ
Непростое обучение:
  Около 100 пользователей
  Кладовщики и бухгалтеры в цехах могут не уметь пользоваться ПК
  Обучение силами АСУ. Инструкции. Индивидуальная работа с каждым.

## Slide 15: Сложные задачи проекта
Доработки системы:
  Без них не обойтись
  Оценивать трудоемкость и
  влияние на обновление
Обновление релизов:
  Релизы выходят часто
  Некоторые неудачные, не все нужны на предприятии. Обновляем по необходимости.
  Обновление в ходе внедрения не проводить

## Slide 16: Сложные задачи проекта
Сложность. Нужно актуализировать регламенты при изменении бизнес-процессов
Актуализация и расширение инструкций – Группа НСИ
Отказ от работы в двух системах
(«старой» и «новой»)
Вся первичка сдается в бухгалтерию
ТОЛЬКО из 1С

## Slide 17: Текущая ситуация и планы
Запустили 2 новых проекта:
  Автоматизация Бюджетирования в 1С:ERP
  Автоматизация расчета зарплаты и кадрового учета
Следующий год – проект автомтизации
Управления производством:
  Отказ от АСУ «Горизонт»

## Slide 18: Спасибо за внимание!
Лебедев Олег,
Руководитель АСУП
АО «НПО«МРТЗ»